2015年下半年全市商品混凝土生产企业

质量大检查暨建材打假实施方案

为了进一步促进我市商品混凝土生产企业增强质量意识，落实质量责任，规范商品混凝土市场行为，确保建设工程质量，根据我市建材打假行动及我局年度工作计划要求，我局决定开展全市范围内下半年商品混凝土生产企业生产质量活动情况大检查及建材打假行动。具体实施方案如下：

一、检查时间

检查时间：2015年11月16-26日。

二、检查范围

全市在产的商品混凝土生产企业，共计27家。

三、检查内容

（一）检查混凝土生产企业质量活动情况，重点检查企业是否按照质量管理体系进行生产质量管理，内容包括近期原材料及混凝土拌合物性能的自检情况、配合比的调整情况等；

（二）抽样检查原材料，主要抽检砂、石、粉煤灰、水泥、外加剂、矿粉；

（三）2015年下半年日常监督检查中企业存在问题的整改情况；

（四）现场考核检测能力，考核砂子筛分试验、混凝土抗压、粉煤灰需水量比（由考核组现场随机在此3项检测项目中选1项进行考核）及溶液中氯离子含量测定（快速法）检测操作（必考核项目）；

四、检查工作要求

（一）检查依据：《珠海市建筑市场施工、监理、商品（预拌）混凝土（砂浆）企业及从业人员诚信行为动态管理办法》（珠建建[2010]69号）、《关于印发<建材打假专项执法行动实施方案>的通知》(珠规建质[2015]32号)、《关于加强商品混凝土质量管理的通知》（珠建建〔2009〕90号），以及相关技术标准、规范；

（二）检查采用《珠海市商品混凝土生产企业质量大检查专用表》，检查人员对照表内检查内容认真细致地检查，并做出客观、公正的评价；

（三）检查人员对检查项目如实记录、签名确认，各检查组长召集本组人员及组织检查，及时收集整理检查资料，编写小组总结。

五、检查方式

采用市、区联动，交叉检查的方式进行。

六、检查组人员组成

| 序号 | 检查内容 | 第一 检查组 | 第二 检查组 | 第三 检查组 | 第四 检查组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业质量管理体系、生产过程控制、产品质量及人员等情况 | 唐俊 李买荣 | 杨俊杰 周晴岚 | 唐俊 伍彩玲 邓婷 | 周晴岚 邹俊根 |
| 2 | 企业试验室试验条件、检测能力考核 | 刘雄鹰 陈敏 陈卓洪 伍彩玲 | 邹俊根 黄锦鸾 | 刘雄鹰 谢馥镔 王尧红 | 赵一勋 黄锦鸾 |
| 3 | 原材料堆放和贮存、抽取原材料 | 黄立峰 胡伟联 | 钟瑞平 黄能 | 黄立峰 胡伟联 | 全启锋 黄能 |
| 组长 |  | 唐俊 | 邹俊根 | 伍彩玲 | 周晴岚 |

附件：1.各检查组检查范围及日程安排

- 2.混凝土生产企业需提前准备的资料

3.珠海市商品混凝土生产企业质量大检查专用表

附件1

各检查组检查范围及日程安排

第一检查组检查范围及日程安排（斗门）

| 序号 | 时间 | 企业名称 | 企业地址 | 联系人 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11月16日上午 | 珠海市兆丰混凝土有限公司 | 珠海斗门白蕉工业开发区港源路18号 | 李应 | 13570623162 |
| 2 | 11月16日下午 | 珠海市斗门明洋发展有限公司 | 珠海高新区白蕉科技工业园虹桥一路 | 吴绍贤 | 13192297989 |
| 3 | 11月17日上午 | 珠海市华力混凝土有限公司 | 珠海斗门区连洲镇永利工业区 | 陈根养 | 18928050222 |
| 4 | 11月17日下午 | 珠海市联发商品混凝土有限公司 | 珠海斗门区连洲镇永利工业区昌西路3号 | 王金华 | 13417744998 |
| 5 | 11月18日上午 | 珠海市金禾砼混凝土有限公司 | 斗门白蕉新沙工业区二路 | 李奇峰 | 13539563060 |

第二检查组检查范围及日程安排（金湾）

| 序号 | 时间 | 企业名称 | 企业地址 | 联系人 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11月16日上午 | 珠海文冠商品混凝土有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇矿山工业区 | 黄桢干 | 15819835093 |
| 2 | 11月16日下午 | 珠海凌宇混凝土有限公司 | 珠海金湾区红旗镇矿山工业区 | 姚仁发 | 15220500023 |
| 3 | 11月17日上午 | 珠海市汉基商品混凝土有限公司 | 珠海市临港工业区南水化工专区珠港大道东 | 颜侠胜 | 13923366885 |
| 4 | 11月17日下午 | 珠海智海建材发展有限公司 | 珠海市临港工业区精细化工专区 | 苏炳进 | 13790578141 |
| 5 | 11月18日上午 | 珠海市志隆商品混凝土有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇青湾北路 | 刘志平 | 15820571859 |
| 6 | 11月18日下午 | 珠海市锦龙混凝土有限公司 | 珠海平沙镇北水路551号 | 古淼粤 | 18928022766 |
| 7 | 11月19日上午 | 珠海市三润混凝土有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇小林联合水闸旁 | 刘志忠 | 13825649635 |
| 8 | 11月19日下午 | 珠海市润濠商品混凝土有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇小林新围仔 | 曾建华 | 13631215138 |

第三检查组检查范围及日程安排

| 序号 | 时间 | 企业名称 | 企业地址 | 联系人 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11月23日上午 | 珠海市新鸿骏混凝土有限公司 | 珠海市保税区20号地中珠2号楼 | 蔡彦浩 | 13672689195 |
| 2 | 11月23日下午 | 珠海横琴新区联创商品混凝土有限公司 | 珠海市横琴新区环岛北路 | 曾庆贵 | 13809805760 |
| 3 | 11月24日上午 | 珠海市智海混凝土有限公司 | 珠海市唐家湾镇后环路 | 陈慧国 | 13926944776 |
| 4 | 11月24日下午 | 珠海市金益峰混凝土有限公司 | 珠海市唐家后环渔村工业用地 | 陈金和 | 13527258168 |
| 5 | 11月25日上午 | 珠海市江河混凝土有限公司 | 珠海市唐家淇澳岛南芒角 | 申国帅 | 13923370469 |
| 6 | 11月25日下午 | 珠海市嘉润混凝土有限公司 | 珠海市唐家淇澳岛南芒角 | 谢超 | 13726271607 |
| 7 | 11月26日上午 | 珠海中港混凝土有限公司 | 珠海市洪湾 | 费洗非 | 13326610539 |

第四检查组检查范围及日程安排

| 序号 | 时间 | 企业名称 | 企业地址 | 联系人 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11月23日上午 | 华润混凝土（珠海）有限公司 | 珠海市南屏洪湾工业园兴湾三路10号 | 徐伟 | 13702201499 |
| 2 | 11月23日下午 | 珠海市振业混凝土有限公司 | 珠海市洪湾工业区3-15，3-18 | 刘观日 | 13676099168 |
| 3 | 11月24日上午 | 珠海市飞天利混凝土有限公司 | 珠海市南屏科技工业园屏西一路11号 | 刘东山 | 13422452152 |
| 4 | 11月24日下午 | 珠海澳砼商品混凝土有限公司 | 珠海市南屏科技工业园屏东六路5号 | 黄伟强 | 13697787488 |
| 5 | 11月25日上午 | 珠海市方力源建材有限公司 | 珠海市南屏镇红东村南洪湾区内209号房 | 高仁辉 | 15916226498 |
| 6 | 11月25日下午 | 珠海市宝城混凝土有限公司 | 珠海南屏科技工业园屏西二路15号 | 赵军平 | 13823696722 |
| 7 | 11月26日上午 | 珠海市成基商品混凝土公司 | 珠海市前山翠屏路33号 | 黄烈周 | 13823055333 |

注：日程安排可能还会有调整，以电话通知为准。

附件2

混凝土生产企业需提前准备的资料及工作

一、制度、证书、标准、合同类

- 产品质量保证体系、各项管理制度及操作规程；

- 设备检定（校准）、保养制度；

- 生产设备和检测仪器设备检定证书及档案；

- 人员名册、身份证明材料、上岗证、技术职称证书、档案、社保缴纳证明等；

- 人员培训考核计划；

- 检测依据的标准、规范；

- 采购合同、发票。

二、记录类

- 原材料检测记录；

- 混凝土配合比设计、生产试验记录；

- 混凝土配合比定期验证或根据材料变化随时修正的记录；

- 混凝土拌合物及硬化混凝土各项性能检验记录；

- 原材料管理台帐、原材料出厂合格证、混凝土销售台帐；

- 计量设备的计量台帐；

- 质量回访记录、质量事故处理记录；

- 人员培训记录；

三、报告类

- 原材料自检报告及送有资质的检测单位检测报告；

- 出厂混凝土质量证明书和混凝土配合比设计报告；

- 质量体系内审报告及年度评审报告。

四、《珠海市商品（预拌）混凝土企业生产质量监督手册》

五、现场考核检测项目

1、原始记录；