**珠海市预拌混凝土绿色生产企业改造名单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 新报建项目 | 补报建项目 | 改造  批次 | 改造时间 | 备注 |
| 1 | 珠海市振业混凝土有限公司 | 骨料堆场封装。 | 1、搅拌楼和输送带封装。  2、办公楼；  3、实验室。 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 2 | 华润混凝土（珠海）有限公司 | 1、骨料堆场封装；  2、厂内废料堆场封装。 | 无 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 3 | 珠海市方力源建材有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 无 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 4 | 珠海凌宇混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装；  3、污水处理系统封装。 | 无 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 5 | 珠海市嘉润混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 1、综合办公楼；  2、试验室；  3、员工生活区及宿舍；  4、公司食堂；  5、污水处理系统；  6、发电机房。 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 6 | 珠海市江河混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 1、综合办公场楼；  2、宿舍；  3、厕所及冲凉房；  4、试验室；  5、食堂及餐厅。 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 7 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 骨料堆场搭建临时遮雨棚。 | 无 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 8 | 珠海市兆丰混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装；  3、污水处理系统封装。 | 无 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 9 | 珠海市华力混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装；  3、污水处理系统封装。 | 1、综合办公楼；  2、宿舍楼；  3、厕所及冲凉房；  4、试验室；  5、食堂及餐厅。 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 10 | 珠海市联发商品混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 无 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 11 | 珠海三润混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装；  3、污水处理系统封装。 | 无 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 12 | 珠海市志隆商品混凝土有限公司 | 骨料堆场封装。 | 搅拌楼和输送带封装。 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 13 | 珠海市金禾砼混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 综合办公楼。 | 第一批 | 2017年8月15日前完成 |  |
| 14 | 珠海市金益峰商品混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 1、综合办公场；  2、宿舍；  3、厕所及冲凉房；  4、试验室；  5、食堂及餐厅。 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 15 | 珠海市宝城混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装；  3、污水处理系统封装。 | 1、综合楼；  2、实验楼。 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 16 | 珠海澳砼商品混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 无 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 17 | 珠海经济特区中港混凝土有限公司 | 骨料堆场封装。 | 搅拌楼和输送带封装。 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 18 | 珠海市新鸿骏混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 会议室。 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 19 | 珠海市润濠商品混凝土有限公司 | 骨料堆场封装。 | 搅拌楼和输送带封装。 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 20 | 珠海市智海混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装；  3、污水处理系统封装。 | 2、库房；  3、试验室用房；  4、办公楼。 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 21 | 珠海市成基商品混凝土有限公司 | 搅拌楼和输送带封装。 | 骨料堆场封装。 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 22 | 珠海市斗门明洋发展有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 无 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 23 | 珠海文冠商品混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 污水处理系统。 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 24 | 珠海智海建材发展有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装；  3、污水处理系统封装。 | 无 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 25 | 珠海市汉基商品混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 污水处理系统。 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |
| 26 | 珠海市锦龙混凝土有限公司 | 1、搅拌楼和输送带封装；  2、骨料堆场封装。 | 无 | 第二批 | 2017年9月15日前完成 |  |